运城市热力有限公司

2019年热用户庭院管网专项整治实施方案

一、整治目的

根据公司2019年度重点工作安排，结合2018年度供暖期供热运行情况，对庭院管网存在跑、冒、滴、漏，保温破损严重，供热效果不佳的热用户，继续实施庭院管网专项整治和改造，达到提高供热质量、节能降耗的目的。

二、整治原则

按照“政府主导、企业主抓、用户主办”的宗旨，本着“谁所有、谁改造、谁维护”的原则，统一组织，分步实施，同步验收，有序开展庭院管网专项整治工作。

三、整治范围和目标

整治范围：具体涉及到11座热力站，12家单位、小区、家属院热用户（名单附后）。

整治目标：通过对庭院管网设施全面、系统改造，使管线布置合理、管道畅通、保温达标，提升热用户供热质量。

四、组织领导及任务

为加强庭院管网专项整治工作的领导，公司成立专项整治领导组。

组  长：陈继彤

副组长：樊  晟  昝启民

成  员：王雪平   高王利   姜伟杰   程振旺   李  阳

领导组下设办公室:办公室设在客户服务中心。

办公室主任：李  阳

副主任：郑慧云

成  员：客户服务中心工作人员

主要职责：

1、负责领导组的日常工作。

2、负责专项整治工作的组织、协调、督促工作。

3、组织相关人员会同技术组对已完成的整治工作分批次进行验收。

4、整理专项整治工作档案资料，总结整治成果，指导今后供热工作。

5、完成领导组安排的其他工作。

领导组下设四个组：技术组、庭院网改造提升一组、庭院网改造提升二组、庭院网改造提升三组。

第一组： 技术组

组  长：王雪平

副组长：张  剑

成  员：总工程师办公室工作人员

主要任务：

1、负责此次专项整治技术工作。

2、负责庭院网改造更新及管道保温技术方案的审定，并对其进行技术指导。

3、用户有设计要求的，由凤源热力设计有限公司设计改造方案，所产生的相关费用双方协商解决。

4、完成领导安排的其他工作。

第二组： 庭院网改造提升一组

组  长：高王利

副组长：邓  永

成  员：景  军   赵晓康

主要任务：

1、走访用户，加强宣传，为整治工作进行动员。

2、督促用户拟定详细的改造技术方案，报技术组审定。

3、根据技术组审定的方案，督促用户按期完成改造工作。

4、改造工作完成后报验收组进行同步验收。

5、完成领导组安排的其他工作。

整治内容：见附表1

第三组：  庭院网改造提升二组

组  长：姜伟杰

副组长：韩利国

成  员：贾高瑞   杨慧强   朱晓斌   王晓龙

主要任务：任务同上

整治内容：见附表2

第四组：庭院网改造提升三组

组  长：程振旺

副组长：崔俊杰

成  员：樊晓晨   吴赵博   贾宇翔

主要任务：任务同上

整治内容：见附表3

五、工作步骤

1、开会动员：分解任务，明确目标，认真组织实施，确保按时完成整治任务。

2、组织实施：由庭院管网改造提升小组深入用户讨论研究，制定改造方案，并将方案报技术组审定后实施；督促用户按要求完成庭院管网整治任务。

3、竣工验收：改造完成一户，申报一户，验收一户，领导组办公室要组织相关部门及时进行验收移交，对整改不合格的要求重新返工，对没有打压测试的改造户，不予验收。

4、总结奖惩：庭院管网整治工作结束后，领导组办公室要及时做好工作总结，根据实际完成改造面积及改造效果对各整治小组进行综合排名。

六、工作要求

1、高度重视，扎实推进。各小组要结合公司开展的“改革创新、奋发有为”大讨论活动要求，一切工作从用户角度出发，思想上高度重视，行动上紧跟公司步伐，积极与热用户沟通，将相关工作做实做细，按照职责要求，切实完成好2019年庭院管网专项整治工作。

2、密切配合，加强协作。各小组在工作中要密切配合，做好工作衔接，具体任务落实责任到人，保证庭院管网专项整治工作按时保质完成。

3、严格把关，确保进度。领导组办公室要做好协调组织工作，把好验收关，及时了解工作进度，每月25日对整治情况进行通报。

4、加强服务，提升形象。各实施小组在庭院管网专项整治工作中，要切实做好用户宣传工作，主动服务，热情服务，为用户排忧解难，提升公司对外形象。

附：1、2019年度庭院管网改造提升一组整治单位明细表

2、2019年度庭院管网改造提升二组整治单位明细表

3、2019年度庭院管网改造提升三组整治单位明细表